北证办发〔2023〕29号附件1

北京证券交易所

融资融券等业务优化

仿真测试方案

北京证券交易所

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇二三年五月

关于本文档

| 文档名称 | 北京证券交易所融资融券等业务优化仿真测试方案 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |
| 修订历史 |  |  |
| 版本号 | 修改日期 | 修改说明 |
| V1.0 | 2023.5.23 | 创建本文档 |

目   录

一、测试目的和背景	- 1 -

二、参测机构	- 1 -

三、参考技术规范	- 2 -

四、参测技术系统	- 2 -

五、仿真测试时间安排	- 3 -

六、仿真测试内容	- 4 -

七、测试场景及相关说明	- 5 -

（一） 测试场景安排	- 5 -

（二） 测试要求和说明	- 8 -

八、仿真测试数据准备	- 9 -

（一）证券行情信息和证券信息	- 9 -

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓	- 9 -

（三）挂牌公司分层信息	- 9 -

（四）交易网关、行情网关和结算网关	- 9 -

（五）FDEP小站	- 10 -

九、仿真测试系统接入方式	- 10 -

（一）参测机构接入深证通	- 10 -

（二）参测机构接入中国结算	- 11 -

（三）测试相关软件下载	- 11 -

十、测试要求及注意事项	- 11 -

十一、联系方式	- 12 -

一、测试目的和背景

为验证北京证券交易所融资融券等业务优化的技术系统准备情况，北京证券交易所（以下简称“北交所”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、中证指数有限公司（以下简称“中证指数”）、深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）共同搭建测试环境供市场进行仿真测试。

仿真测试各参与者请认真阅读本测试方案，在测试过程中按照要求进行充分测试。

二、参测机构

- 北京证券交易所

- 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

- 中国证券登记结算有限责任公司

- 中证指数有限公司

- 深圳证券通信有限公司

- 全体北交所会员、全体全国股转系统主办券商

- 已开通北交所交易权限的基金公司及为其提供托管估值服务的托管机构

- 各提供北交所、全国股转系统行情服务的信息商

三、参考技术规范

- 《交易支持平台数据接口规范(V2.2)》

- 《北京证券交易所市场参与者技术系统变更指南之融资融券业务（V1.2）》

- 《交易支持平台市场参与者技术系统变更指南之分层信息揭示（V1.2）》

- 《交易支持平台市场参与者技术系统变更指南之适当性差异化管理（V1.3）》

四、参测技术系统

- 北交所和全国股转公司交易支持平台仿真环境

- 中国结算北京市场证券登记结算系统仿真测试环境、统一账户平台（UAP）全真环境

- 深证通通信系统和深证通金融数据交换平台（FDEP）仿真环境

- 北交所会员、全国股转系统主办券商相关测试环境

- 已开通北交所交易权限的基金公司及为其提供托管估值服务的托管机构测试环境

- 各提供北交所、全国股转系统行情服务的信息商相关测试环境

五、仿真测试时间安排

仿真测试：

第一轮：2023年6月12日至2023年6月16日

第二轮：2023年6月26日至2023年6月30日

周一到周五全天开放测试环境。

| 交易时段 | 北交所连续竞价 | 新三板集合竞价 |  | 新三板做市交易 | 公开发行 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基础层 | 创新层 |  | 询价 | 申购 |
| 08:30 | 下发初始行情 |  |  |  |  |  |
| 09:15 | 开市、大宗交易收单 |  |  |  | 询价申报 | 申购申报 |
| 09:25 | 开盘集合竞价 | —— | —— | —— |  |  |
| 09:30 | 连续竞价 | 集合竞价 | 每10分钟一次集合竞价（含9:30） | 做市商双向报价 |  |  |
| 10:30 |  | 集合竞价 |  |  |  |  |
| 11:30 |  | 集合竞价 |  |  |  |  |
| 11:30 | 中午休市 |  |  |  |  |  |
| 13:00 | 下午开市 |  |  |  |  |  |
| 13:00 | 连续竞价 | —— | 每10分钟一次集合竞价(不含13:00) | 做市商双向报价 | 询价申报 | 申购申报 |
| 14:00 |  | 集合竞价 |  |  |  |  |
| 14:57 |  | —— |  |  |  |  |
| 15:00 | 收盘集合竞价 | 集合竞价 |  |  |  |  |
| 15:00-15:30 | 大宗交易 |  |  | 大宗交易、做市商互报实时确认 | —— |  |
| 15:30 | 闭市 |  |  |  |  |  |

六、仿真测试内容

验证各参测机构技术系统已按照《交易支持平台数据接口规范(V2.2)》《北京证券交易所市场参与者技术系统变更指南之融资融券业务（V1.2）》《交易支持平台市场参与者技术系统变更指南之分层信息揭示（V1.2）》《交易支持平台市场参与者技术系统变更指南之适当性差异化管理（V1.3）》等技术规范的要求对融资融券等业务优化进行改造，达到上线要求。

1．验证北交所能调整全市场当日可融资、当日可融券状态并通过证券信息库向市场发布。

验证开市期间，北交所能调整全市场或单只证券的当日可融资或当日可融券状态，并及时向市场发布。

验证北交所每日可通过FDEP向市场下发北证50成份股信息和担保物集中度信息。

验证北交所取消分层公告文件和标的券信息公告文件，改为通过证券信息库发布分层信息。

2．验证深证通能够正确地转发证券信息库等相关行情文件。

3．验证北交所会员、全国股转系统主办券商相关技术系统、已开通北交所交易权限的基金公司及为其提供托管估值服务的托管机构相关技术系统能够正确处理证券信息库等相关行情文件。适当性接口文件中投资者姓名字段的长度调整为120字节，能够正常报送适当性数据并正确接收处理北交所返回的检查结果、确认结果和汇总结果等相关文件。能够正确处理分层数据。

4. 已开展北交所融资融券业务的会员技术系统能够正确、及时更新证券是否为融资标的、是否为融券标的、当日可融资和当日可融券状态，并据此控制投资者的融资融券业务。每个交易日能够正确地报送两融余额数据和违约数据，并能正确接收处理北交所返回的检查结果、确认结果和汇总结果等相关文件。能够正确接收并处理北证50成份股信息和担保物集中度信息。

5．验证各提供北交所、全国股转系统行情服务的信息商行情和证券信息等数据揭示正常。

6．验证北交所、全国股转系统、中国结算、中证指数、深证通、会员/主办券商、基金公司及为其提供托管估值服务的托管机构等现有各项交易业务运行正常。

七、测试场景及相关说明

- 测试场景安排

| 业务类型 |  | 证券代码 | 测试日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 融资融券业务场景 | 全市场紧急暂停可融资 （次日恢复） | 所有标的证券 | 第一轮：6月12日 第二轮：6月26日 |
|  | 全市场暂停可融券 （次日恢复） | 所有标的证券 | 第一轮：6月12日 第二轮：6月26日 |
|  | 融资融券标的证券和担保证券停牌（次日复牌） | 标的券：839320，839321 担保券：839100，839102 | 第一轮：6月13日 第二轮：6月27日 |
|  | 暂停融资融券业务（次日恢复） | 839105暂停可融资 | 第一轮：6月14日 第二轮：6月28日 |
|  |  | 839106暂停可融券 | 第一轮：6月14日 第二轮：6月28日 |
| 行情发布 | 交易日8:30通过证券信息库发布证券的分层信息、是否为融资标的、是否为融券标的、当日可融资和当日可融券状态，已取消分层公告文件和标的券信息公告文件 |  | 全周期 |
| 数据报送 | 通过FDEP报送适当性数据 已开展北交所融资融券业务的会员每个交易日通过FDEP报送融资融券余额数据和违约数据 |  | 全周期 |
| 数据接收处理 | 通过FDEP接收适当性数据的检查结果、确认结果和汇总结果等相关文件 已开展北交所融资融券业务的会员每个交易日通过FDEP接收融资融券余额数据和违约数据的检查结果、确认结果和汇总结果等相关文件 已开展北交所融资融券业务的会员通过FDEP接收并处理北证50成份股信息和担保物集中度信息 |  | 全周期 |

- 测试要求和说明

| 测试场景 | 测试证券 | 测试要求和说明 |
| --- | --- | --- |
| 融资融券标的证券和担保证券停牌 | 标的券：839320，839321 担保券：839100，839102 | 能够正确、及时更新证券的停复牌状态，已开展北交所融资融券业务的会员能够据此控制投资者的融资融券业务。 |
| 全市场紧急暂停可融资 | 所有标的证券 | 已开展北交所融资融券业务的会员能够正确、及时更新证券是否为融资标的、是否为融券标的、当日可融资和当日可融券状态，并据此控制投资者的融资融券业务。 |
| 全市场暂停可融券 | 所有标的证券 |  |
| 暂停融资融券业务 | 839105暂停可融资 839106暂停可融券 |  |
| 行情发布 | —— | 能够正确接收并处理证券信息库。 |
|  |  | 已开展北交所融资融券业务的会员能够正确、及时更新证券是否为融资标的、是否为融券标的、当日可融资和当日可融券状态，并据此控制投资者的融资融券业务。 |
|  |  | 能够正确通过证券信息库接收证券的分层信息，并正确处理分层数据。 |
|  |  | 已取消分层公告文件和标的券信息公告文件。 |
| 数据报送、接收 | —— | 已开展北交所融资融券业务的会员每个交易日通过FDEP报送融资融券余额数据和违约数据，并能接收并处理北交所返回的检查结果、确认结果和汇总结果等相关文件。 |
|  |  | 已开展北交所融资融券业务的会员通过FDEP接收并处理北证50成份股信息和担保物集中度信息。 |
|  |  | 能够正常报送适当性数据，并能接收并处理北交所返回的检查结果、确认结果和汇总结果等相关文件。适当性接口文件中投资者姓名字段的长度调整为120字节。 |

八、仿真测试数据准备

（一）证券行情信息和证券信息

证券初始行情信息和初始信息以2023年6月9日（周五）（第一轮）和2023年6月21日（周三）（第二轮）全国股转系统、北交所仿真测试环境收盘行情（NQHQ.DBF）和证券信息（NQXX.DBF）为准。

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓

证券账户及持仓的初始信息以2023年6月9日（周五）（第一轮）和2023年6月21日（周三）（第二轮）全国股转系统、北交所和中国结算仿真测试环境日终数据为准。

（三）挂牌公司分层信息

上市公司、挂牌公司股票分层信息以2023年6月9日（周五）（第一轮）和2023年6月21日（周三）（第二轮）全国股转系统、北交所仿真测试环境日终数据为准。

（四）交易网关、行情网关和结算网关

交易网关、行情网关、结算网关的初始用户与密码以2023年6月9日（周五）（第一轮）和2023年6月21日（周三）（第二轮）全国股转系统、北交所、中国结算和深证通仿真测试环境闭市时数据为准。

（五）FDEP小站

会员用于报送和接收融资融券业务数据的FDEP小站号以2023年6月9日（周五）（第一轮）和2023年6月21日（周三）（第二轮）全国股转系统、北交所仿真测试环境闭市时数据为准。北交所FDEP小站号为k0903。

九、仿真测试系统接入方式

（一）参测机构接入深证通

参测机构通过VPN或专线接入深证通提供的仿真测试环境，如有问题，及时联系深证通负责仿真测试的工作人员。测试连接相关参数：

| 名称 | 地址和端口 |
| --- | --- |
| 深证通SSL VPN接入 | https://test.sscc.com |
| 行情TCP | 172.200.1.97:7044 |
| 双向报盘 | 172.200.1.98:7043 |
| CCNET | 172.200.1.89:7013 |
| FDEP | 172.200.1.182:7015/7016 |

（二）参测机构接入中国结算

参测机构接入中国结算北京市场证券登记结算系统仿真测试环境、统一账户平台（UAP）全真环境。

（三）测试相关软件下载

本次测试所需的交易网关为现有生产版本，请在深证通官网下载。行情网关需要升级，新版本网关安装包可在测试QQ群（338167838）下载。

十、测试要求及注意事项

1.各参测机构应根据《交易支持平台数据接口规范(V2.2)》《北京证券交易所市场参与者技术系统变更指南之融资融券业务（V1.2）》《交易支持平台市场参与者技术系统变更指南之分层信息揭示（V1.2）》《交易支持平台市场参与者技术系统变更指南之适当性差异化管理（V1.3）》等技术规范和测试方案，认真做好技术准备和测试环境准备工作，制定详尽的测试计划，并指定专人负责本次仿真测试工作。

2.全体北交所会员、全体全国股转系统主办券商应参加测试，已开通北交所交易权限的基金公司及为其提供托管估值服务的托管机构应参加测试，各提供北交所、全国股转系统行情服务的信息商应参加测试。北交所会员应通知相应已开通北交所交易权限的基金公司，并请基金公司联系为其提供托管估值服务的托管机构。

3.在测试过程中，各参测机构应按要求达到测试用例数量，并详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时通过电话或QQ群与北交所、全国股转公司沟通联系。

4.测试结束后，各会员/主办券商应收集各自技术系统的测试情况，并于测试结束当日（第一轮：2023年6月16日，第二轮：2023年6月30日）17:00之前通过电子邮件提交测试报告（无需盖章）。各参测信息商应按上述时间要求通过电子邮件向北交所、全国股转公司提交测试报告（无需盖章），邮件主题和附件名称均为：机构名称+融资融券等业务优化第N轮仿真测试报告，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。

十一、联系方式

| 仿真测试联系单位（人） | 联系电话 |
| --- | --- |
| 北交所/全国股转公司 运行控制中心 | 010-63889855 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-83182222（运行咨询） 0755-88666462（专线、VPN接入） 0755-88666464（交易、行情） 0755-88666470（CCNET、FDEP） |
| 测试QQ群 | 全国股转公司交易运行维护群：338167838 全国股转北交所技术通知群：536137764 全国股转北交所交易运行维护2群：362089063 北交所两融测试群：859780240 |

北京证券交易所

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二○二三年五月