融资融券等业务优化

通关测试方案

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

北京证券交易所

深圳证券通信有限公司

二〇二三年七月

关于本文档

| 文档名称 | 融资融券等业务优化通关测试方案 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |
| 修订历史 |  |  |
| 版本号 | 修改日期 | 修改说明 |
| V1.0 | 2023.7.1 | 创建本文档 |

目   录

一、测试目的和背景	- 4 -

二、参测机构	- 4 -

三、参考技术规范	- 5 -

四、参测技术系统	- 5 -

五、测试时间安排	- 6 -

六、 测试内容	- 7 -

七、 测试场景及要求	- 8 -

（一） 测试场景	- 8 -

（二）交易类测试要求	- 10 -

八、 测试数据准备	- 11 -

（一）证券行情和证券信息	- 11 -

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓	- 11 -

（三）挂牌公司分层信息	- 11 -

（四）交易网关、行情网关和结算网关	- 11 -

（五）FDEP小站	- 12 -

九、 测试系统接入方式	- 12 -

（一）参测机构接入深证通	- 12 -

（二）参测机构接入中国结算	- 12 -

（三）测试相关软件下载	- 12 -

十、测试要求及注意事项	- 12 -

十一、联系方式	- 14 -

一、测试目的和背景

为验证融资融券等业务优化技术系统的准备情况，北京证券交易所（以下简称“北交所”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”） 联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）共同搭建测试环境供市场进行通关测试。

请各参测机构认真阅读本测试方案，在测试过程中按照要求进行充分测试。

二、参测机构

- 北京证券交易所

- 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

- 中国证券登记结算有限责任公司

- 深圳证券通信有限公司

- 全体证券公司

- 已开通北交所交易权限的基金公司及其托管机构

- 各提供北交所、全国股转系统行情服务的信息商

三、参考技术规范

- 《交易支持平台数据接口规范(V2.2)》

- 《北京证券交易所市场参与者技术系统变更指南之融资融券业务（V1.2）》

- 《交易支持平台市场参与者技术系统变更指南之分层信息揭示（V1.2）》

- 《交易支持平台市场参与者技术系统变更指南之适当性差异化管理（V1.3）》

四、参测技术系统

1.北交所和全国股转公司交易支持平台通关测试环境

2.中国结算北京市场证券登记结算系统通关测试环境、统一账户平台（UAP）通关测试环境

3.深证通通信系统和深证通金融数据交换平台（FDEP）通关测试环境

4.全体证券公司

5.已开通北交所交易权限的基金公司及其托管机构测试环境

6.各提供北交所、全国股转系统行情服务的信息商相关测试环境

五、测试时间安排

通关测试时间为2023年7月8日。通关测试模拟一个交易日和一个结算日：8:30至15:30模拟T日的交易，15:30至18:30模拟T日的日终过程。

| 交易时段 | 北交所连续竞价 | 新三板集合竞价 |  | 新三板做市交易 | 公开发行 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基础层 | 创新层 |  | 询价 | 申购 |
| 08:30 | 下发初始行情 |  |  |  |  |  |
| 09:15 | 开市、大宗交易收单 |  |  |  | 询价申报 | 申购申报 |
| 09:25 | 开盘集合竞价 | —— | —— | —— |  |  |
| 09:30 | 连续竞价 | 集合竞价 | 每10分钟一次集合竞价（含9:30） | 做市商双向报价 |  |  |
| 10:30 |  | 集合竞价 |  |  |  |  |
| 11:30 |  | 集合竞价 |  |  |  |  |
| 11:30 | 中午休市 |  |  |  |  |  |
| 13:00 | 下午开市 |  |  |  |  |  |
| 13:00 | 连续竞价 | —— | 每10分钟一次集合竞价(不含13:00) | 做市商双向报价 | 询价申报 | 申购申报 |
| 14:00 |  | 集合竞价 |  |  |  |  |
| 14:57 |  | —— |  |  |  |  |
| 15:00 | 收盘集合竞价 | 集合竞价 |  |  |  |  |
| 15:00-15:30 | 大宗交易 |  |  | 大宗交易、做市商互报实时确认 | —— |  |
| 15:30 | 闭市 |  |  |  |  |  |

- 测试内容

验证各参测机构技术系统已按照《交易支持平台数据接口规范(V2.2)》《北京证券交易所市场参与者技术系统变更指南之融资融券业务（V1.2）》《交易支持平台市场参与者技术系统变更指南之分层信息揭示（V1.2）》《交易支持平台市场参与者技术系统变更指南之适当性差异化管理（V1.3）》等技术规范的要求对融资融券等业务优化进行改造，达到上线要求。

1．验证北交所能调整全市场当日可融资、当日可融券状态并通过证券信息库向市场发布。

验证开市期间，北交所能调整全市场或单只证券的当日可融资或当日可融券状态，并及时向市场发布。

验证北交所每日可通过FDEP向市场下发北证50成份股信息和担保物集中度信息。

验证交易支持平台取消分层公告文件和标的券信息公告文件，改为通过证券信息库发布分层信息。

2．验证深证通能够正确转发证券信息库等相关行情文件。

3．验证证券公司相关技术系统、已开通交易权限的基金公司及其托管机构相关技术系统能够正确处理证券信息库等相关行情文件。适当性接口文件中投资者姓名字段的长度调整为120字节，能够正常报送适当性数据并正确接收处理交易支持平台返回的检查结果、确认结果和汇总结果等相关文件。能够正确处理分层数据。

4. 已开展北交所融资融券业务的证券公司技术系统能够正确、及时更新证券是否为融资标的、是否为融券标的、当日可融资和当日可融券状态，并据此控制投资者融资融券业务。每个交易日能够正确报送两融余额数据和违约数据，并能正确接收处理北交所返回的检查结果、确认结果和汇总结果等相关文件。能够正确接收并处理北证50成份股信息和担保物集中度信息。

5．验证各提供北交所、全国股转系统行情服务的信息商行情和证券信息等数据揭示正常。

6．验证北交所、全国股转系统、中国结算、中证指数、深证通、证券公司、基金公司及其托管机构等现有各项交易业务运行正常。

- 测试场景及要求

- 测试场景

| 业务类型 |  | 证券代码 |
| --- | --- | --- |
| 融资融券业务场景 | 融资融券标的证券和担保证券日间紧急停牌 | 标的券：831152，832225 担保券：872808，838402 |
|  | 日间紧急暂停融资融券业务 | 暂停可融资：839680，831832 |
|  |  | 暂停可融券：836239，832735 |
| 行情发布 | 交易日8:30通过证券信息库发布证券的分层信息、是否为融资标的、是否为融券标的、当日可融资和当日可融券状态，已取消分层公告文件和标的券信息公告文件 |  |
| 数据报送 | 通过FDEP报送适当性数据 已开展北交所融资融券业务的证券公司每个交易日通过FDEP报送融资融券余额数据和违约数据 |  |
| 数据接收处理 | 通过FDEP接收适当性数据的检查结果、确认结果和汇总结果等相关文件 已开展北交所融资融券业务的证券公司每个交易日通过FDEP接收融资融券余额数据和违约数据的检查结果、确认结果和汇总结果等相关文件 已开展北交所融资融券业务的证券公司通过FDEP接收并处理北证50成份股信息和担保物集中度信息。 |  |

（二）交易类测试要求

| 测试场景 | 测试证券 | 测试要求和说明 |
| --- | --- | --- |
| 融资融券标的证券和担保证券日间紧急停牌 | 标的券：831152，832225 担保券：872808，838402 | 全体证券公司能够正确、及时揭示证券的停复牌状态。 |
| 日间紧急暂停融资融券业务 | 暂停可融资：839680，831832 暂停可融券：836239，832735 | 已开展北交所融资融券业务的证券公司能够正确、及时揭示证券是否为融资标的、是否为融券标的、当日可融资和当日可融券状态。 |
| 行情发布 | —— | 全体证券公司能够正确接收并处理证券信息库，并通过证券信息库接收和处理证券分层信息。（已取消分层公告文件） |
|  |  | 已开展北交所融资融券业务的证券公司能够正确、及时更新证券是否为融资标的、是否为融券标的、当日可融资和当日可融券状态。（已取消标的券信息公告文件） |
| 数据报送、接收 | —— | 全体证券公司能够正常报送适当性数据，并能接收处理交易支持平台返回的检查结果、确认结果和汇总结果等相关文件。适当性接口文件中投资者姓名字段的长度调整为120字节。 |
|  |  | 已开展北交所融资融券业务的证券公司通过FDEP接收并处理北证50成份股信息和担保物集中度信息。 |
|  |  | 已开展北交所融资融券业务的证券公司每个交易日通过FDEP报送融资融券余额数据和违约数据，并能接收处理北交所返回的检查结果、确认结果和汇总结果等相关文件。 |

- 测试数据准备

（一）证券行情和证券信息

初始证券行情和初始证券信息以2023年7月7日（周五）交易支持平台生产环境收盘证券行情（NQHQ.DBF）和证券信息（NQXX.DBF）为准。

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓

证券账户及持仓的初始信息以2023年7月7日（周五）全国股转系统、北交所和中国结算生产环境日终数据为准。

（三）挂牌公司分层信息

上市公司、挂牌公司股票分层信息以2023年7月7日（周五）全国股转系统、北交所生产环境日终数据为准。

（四）交易网关、行情网关和结算网关

交易网关、行情网关、结算网关的初始用户与密码以2023年2023年7月7日（周五）深证通生产环境闭市时数据为准。

（五）FDEP小站

证券公司用于报送和接收融资融券业务数据的FDEP小站号以2023年7月7日（周五）全国股转系统、北交所生产环境闭市时数据为准。

- 测试系统接入方式

（一）参测机构接入深证通

参测机构通过生产环境线路接入深证通提供的通关测试环境，如有问题，及时联系深证通。

（二）参测机构接入中国结算

参见中国结算测试方案。

（三）测试相关软件下载

本次测试所需的交易网关为现有生产版本（版本日期：20201019），无需更新。行情网关请务必升级到20230504版本，该行情网关版本可在深证通官网或QQ群中下载，通关测试成功后其它版本（版本日期：20200303、20211216）将不可使用。

十、测试要求及注意事项

1. 各参测机构应根据《交易支持平台数据接口规范(V2.2)》《北京证券交易所市场参与者技术系统变更指南之融资融券业务（V1.2）》《交易支持平台市场参与者技术系统变更指南之分层信息揭示（V1.2）》《交易支持平台市场参与者技术系统变更指南之适当性差异化管理（V1.3）》等技术规范和测试方案，认真做好技术准备和测试环境准备工作，制定详尽的测试计划，并指定专人负责通关测试工作。

2. 全体证券公司应参加测试，已开通交易权限的基金公司及其托管机构应参加测试，各提供北交所、全国股转系统行情服务的信息商应参加测试。证券公司应通知相应已开通交易权限的基金公司，并请基金公司联系其托管机构。

3. 在测试过程中，各参测机构应按要求达到测试用例数量，并详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时通过电话或QQ群与北交所、全国股转公司沟通联系。

4. 测试结束后，各参测证券公司应收集各自技术系统的测试情况，于2023年7月8日19:00之前通过BPM提交测试报告（无需盖章）。各参测信息商应按上述时间要求通过电子邮件提交测试报告（无需盖章）。邮件主题和附件名称均为：机构名称+融资融券等业务优化通关测试反馈报告，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。

5．我所司履行上线决策后，请各参测机构根据通关测试结果做好技术系统数据恢复和验证工作，并于2023年7月9日（周日）上午10:00前反馈技术系统恢复情况报告（无须盖章）。各证券公司通过BPM反馈，信息商通过电子邮件反馈，邮件主题和附件名称均为：机构名称+融资融券等业务优化通关测试技术系统恢复情况报告，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。

6. 通关测试的数据，包括但不限于交易单元、交易网关等，仅为模拟测试使用，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据，请各参测机构做好生产环境保护。

7. 各参测机构应在测试完毕后，做好环境恢复和验证工作，确保下一交易日生产系统正常。

十一、联系方式

| 测试联系单位 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 全国股转公司/北京证券交易所 运行控制中心 | 010-63889800 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-83182222（运行咨询） 0755-88666462（专线、VPN接入） 0755-88666464（交易、行情） 0755-88666470（CCNET、FDEP） |
| 测试QQ群 | 全国股转公司交易运行维护群：338167838 全国股转北交所技术通知群：536137764 全国股转北交所交易运行维护2群：362089063 北交所两融测试群：859780240 |

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

北京证券交易所

深圳证券通信有限公司

二○二三年七月