北交所股票启用新证券代码号段

第二次全网测试方案

北京证券交易所

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇二四年三月

关于本文档

| 文档名称 | 北交所股票启用新证券代码号段第二次全网测试方案 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |
| 修订历史 |  |  |
| 版本号 | 修改日期 | 修改说明 |
| V1.0 | 2024.2.1 | 创建本文档 |

目   录

一、测试目的和背景	- 1 -

二、参测机构	- 1 -

三、参测技术系统	- 1 -

四、全网测试时间安排	- 2 -

五、全网测试内容	- 3 -

六、测试场景及相关说明	- 5 -

（一）公开发行测试证券及测试时间安排	- 5 -

（二）日常交易测试证券及测试时间安排	- 5 -

（三）测试要求和说明	- 6 -

七、全网测试数据准备	- 7 -

（一）证券行情信息和证券信息	- 7 -

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓	- 7 -

（三）交易网关、行情网关和结算网关	- 8 -

（四）FDEP小站	- 8 -

八、全网测试系统接入方式	- 8 -

（一）参测机构接入深证通	- 8 -

（二）参测机构接入中国结算	- 8 -

（三）测试相关软件下载	- 9 -

九、测试要求及注意事项	- 9 -

十、联系方式	- 10 -

一、测试目的和背景

为验证北京证券交易所股票启用新证券代码号段技术系统准备情况，北京证券交易所（简称北交所）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（简称全国股转公司）联合中国证券登记结算有限责任公司（简称中国结算）、深圳证券通信有限公司（简称深证通）共同搭建测试环境供市场进行全网测试。

请各参测机构认真阅读本测试方案，在测试过程中按照要求进行充分测试。

二、参测机构

- 北京证券交易所

- 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

- 中国证券登记结算有限责任公司

- 深圳证券通信有限公司

- 开展北交所业务的证券公司、基金公司

- 提供北交所行情服务的信息商

三、参测技术系统

- 北交所和全国股转公司交易支持平台全网环境

- 中国结算北京市场证券登记结算系统全网测试环境

- 深证通通信系统和金融数据交换平台（FDEP）全网环境

- 证券公司、基金公司、信息商相关测试环境

四、全网测试时间安排

2024年3月30日

全网测试过程中模拟T日和T+1日两个交易日。其中T日日间市场可进行新代码股票的询价、申购和交易申报，日终完成拟上市股票代码切换。T+1日日间模拟新代码股票上市后交易场景，市场可进行各类交易申报，同时开展发行股票的申购和配售，日终完成新代码股票的清算交收。

| 测试时间 | 模拟业务场景 | 交易时间安排 |
| --- | --- | --- |
| 9:15至12:00 | T日日间交易 | 9:15-9:30 模拟申报收单时段 |
|  |  | 9:30-10:30模拟上午交易时段 |
|  |  | 10:30-10:35模拟午间休市 |
|  |  | 10:35-11:30模拟下午交易时段 |
|  |  | 11:30-12:00模拟盘后大宗交易时段 |
| 12:00至16:15 | T日清算交收、代码切换 | 12:00-16:15模拟日终及清算交收 |
| 16:15至18:00 | T+1日日间交易 | 16:15-16:30模拟申报收单时段 |
|  |  | 16:30-17:00模拟上午交易时段 |
|  |  | 17:00-17:05模拟午间休市 |
|  |  | 17:05-17:45模拟下午交易时段 |
|  |  | 17:45-18:00模拟盘后大宗交易时段 |
| 18:00至20:30 | T+1日清算交收 | 18:00-20:30模拟日终及清算交收 |

五、全网测试内容

验证各参测机构技术系统已完成北交所股票启用新证券代码号段相关改造，达到上线要求。

1.验证北交所能正确对各类申报进行检查并返回检查确认结果；能够正确对各类有效委托进行撮合处理，发送成交回报；能够正确生成北交所各类行情。

2.验证中国结算北京市场证券结算系统能够正确进行日终处理，生成相关数据并下发市场。

3.验证深证通通信系统能够正确转发证券公司的委托数据、北交所的回报和行情数据。

4.验证各证券公司、基金公司能够正确发送各类委托，接收北交所返回的回报和行情数据并进行实时处理。

5.验证各提供北交所行情服务的信息商能够正确接收、处理和揭示北交所各类行情信息。

6.验证北交所、全国股转系统、中国结算、深证通、证券公司等现有各项交易业务运行正常，证券公司、信息商等行情揭示正常。

六、测试场景及相关说明

（一）公开发行测试证券及测试时间安排

| 证券代码 | 原新三板券 | 方式 | 发行量 | 价格 | 申购上下限 | 发行日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 920001 | 430014 | 定价 | 网上80万股 战略配售20万股 | 申购价2元 | 100-4万 | T日申购 T+1日配售 |
| 920011 | 839260 | 定价 | 网上80万股 战略配售20万股 | 申购价5元 | 100-4万 | T日申购 T+1日配售 |
| 920002 | 430034 | 询价 | 网上40万股 网下60万股 战略配售20万股 | 询价有效价格2-5元 申购价2元 | 100-10万 | T日询价 T+1日申购 |
| 920012 | 838518 | 询价 | 网上40万股 网下60万股 战略配售20万股 | 询价有效价格5-10元 申购价5元 | 100-10万 | T日询价 T+1日申购 |
| 920003 | 430057 | 竞价 | 网上80万股 战略配售16万股 | 申购价1-5元 | 100-4万 | T日申购 T+1日配售 |

（二）日常交易测试证券及测试时间安排

| 证券代码 | 基础券 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 920004 | 原新三板券430335 | T日日终代码切换 T+1日上市首日 |
| 920005 | 原新三板券430075 | T日日终代码切换 T+1日上市首日 |
| 920006 | 原新三板券830852 | T日日终代码切换 T+1日上市首日 |
| 920007 | 原新三板券838692 | T日日终代码切换 T+1日上市首日 |
| 920008 | 原新三板券838747 | T日日终代码切换 T+1日上市首日 T+1日除权除息权益登记（每10股送1股，派息1元） |
| 920009 | 原新三板券874999 | T日上市首日 T日日间暂停可融资、日间暂停可融券 T+1日日间交易 |
| 920000 | 原新三板券874998 | T日上市首日 T日日间紧急停牌 T日除权除息权益登记（每10股送1.23股，派息10元） |
| 920010 | 原新三板券874997 | T日上市首日 T+1日日间交易 |
| 要约841920 | 920004 | T+1日预受要约，回购价格:6元/股 |
| 可转债 810920 | T日838692 T+1日920007 | T日停牌 T+1日复牌，可转股（转股价格10元/股），可回售（回售价格105元/张） |
| 优先股 820920 | T日838747 T+1日920008 | T日停牌 T+1日复牌 |

（三）测试要求和说明

北交所股票启用新证券代码号段，在公开发行期间和上市阶段均使用同一证券代码。各市场机构应验证上市前一日日终能够正确完成新三板数据切换为北交所数据的处理，包括但不限于持仓数据、曾持有数据、冻结数据等。

北交所股票上市首日起产生新的交易行情、信息披露等内容，新代码和原新三板代码不做关联，各市场机构进行行情揭示时应做好新老划断处理。

其它测试要求和说明如下：

| 测试证券 | 测试场景 | 测试要求和说明 |
| --- | --- | --- |
| 测试券发行途中 | 询价、申购申报 | 能够正常进行询价申报、申购申报，正常冻结资金，支持报单查询，申报上下限参照北交所下发的信息库。 |
|  | 配售 | 可根据结算返回的拉单数据、配售数据完成资金的解冻、扣款等动作。 |
|  | 行情发布 | 能够正确接收并处理证券信息库，正常揭示三类发行信息。 |
|  | 数据接收 | 证券公司能正确接收和处理北交所通过FDEP下发的NQQR??????.DBF文件，根据文件内容控制网下投资者申购权限和申购数量。 |
| 测试券上市后 | 日间交易 | 能够正常进行市价、限价委托申报、大宗交易、融资融券等日间交易申报及各类非交易申报，能够正常接收北交所返回的回报和成交结果，正常冻结资金和清算交收。北交所做市商能正常履行报价义务。 |
|  | 行情发布 | 证券公司、信息商等能正确接收和处理各类行情文件。 |

七、全网测试数据准备

（一）证券行情信息和证券信息

证券初始行情信息和初始信息以全网测试前一交易日北交所生产环境收盘行情（NQHQ.DBF）和证券信息（NQXX.DBF）为准。

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓

证券账户及持仓的初始信息以全网测试前一交易日中国结算生产环境日终数据为准。参测市场机构的测试账户通过QQ群另行发布，请参测机构在T-1日为每个测试账户添加测试证券838692、838747、810920、820920、920009、920000、920010初始化流通股份666,666股。

（三）交易网关、行情网关和结算网关

交易网关、行情网关、结算网关的初始用户与密码以全网测试前一交易日深证通生产环境闭市时数据为准。

（四）FDEP小站

证券公司用于接收北交所下发文件的FDEP小站号以全网测试前一交易日深证通生产环境闭市时数据为准。北交所FDEP小站号为k0903。

八、全网测试系统接入方式

（一）参测机构接入深证通

参测机构通过生产环境线路接入深证通提供的全网测试环境，如有问题，及时联系深证通。

（二）参测机构接入中国结算

参见中国结算测试方案。

（三）测试相关软件下载

本次测试所需的交易网关、行情网关均为现有生产版本，可通过深证通官网（http://biz.sscc.com/download.html）页面下载。

九、测试要求及注意事项

1.各参测机构应认真做好技术准备和测试环境准备工作，制定详尽的测试计划，并指定专人负责本次全网测试工作。

2.开展北交所业务的证券公司应参加测试，已开展融资融券或北交所做市交易业务的证券公司应安排参测相关业务场景。证券公司应通知租用其交易单元的基金公司参加测试。

3.开展北交所业务的基金公司和提供北交所行情服务的信息商应参加测试。

4.在测试过程中，各参测机构应详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时通过电话或QQ群与北交所沟通联系。

5.测试结束后，各证券公司、基金公司和信息商应收集各自技术系统的测试情况，并于测试结束当日20:30之前通过电子邮件提交测试报告（无需盖章），邮件主题和附件名称均为：机构名称+北交所股票启用新证券代码号段第N次全网测试报告，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。

十、联系方式

| 全网测试联系单位（人） | 联系电话 |
| --- | --- |
| 北交所/全国股转公司 运行控制中心 | 010-63889855 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-83182222（运行咨询） 0755-88666462（专线、VPN接入） 0755-88666464（交易、行情） 0755-88666470（CCNET、FDEP） |
| 测试QQ群 | 全国股转公司北交所交易运行维护群：338167838 全国股转公司北交所技术通知群：536137764 全国股转公司北交所交易运行维护2群：362089063 |

北京证券交易所

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二○二四年三月