工程技术文档

北京证券交易所做市交易业务

全网测试方案

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

北京证券交易所

深圳证券通信有限公司

二〇二三年一月

关于本文档

| 文档名称 | 北京证券交易所做市交易业务全网测试方案 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |
| 修订历史 |  |  |
| 版本号 | 修改日期 | 修改说明 |
| V0.1 | 2022.12.28 | 创建本文档 |

目   录

一、测试目的和背景	- 1 -

二、参测机构	- 1 -

三、参考技术规范	- 1 -

四、参测技术系统	- 2 -

五、测试时间安排	- 2 -

六、测试内容	- 3 -

七、测试场景及相关说明	- 4 -

（一）测试场景	- 4 -

（二）测试要求和说明	- 4 -

八、测试数据准备	- 5 -

（一）证券行情信息和证券信息	- 5 -

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓	- 5 -

（三）交易网关、行情网关和结算网关	- 6 -

九、全网测试系统接入方式	- 6 -

（一）参测机构接入深证通	- 6 -

（二）参测机构接入中国结算	- 6 -

十、测试要求及注意事项	- 6 -

十一、联系方式	- 7 -

一、测试目的和背景

为验证拟开展北京证券交易所做市交易业务的证券公司等市场参与者技术系统的准备情况，北京证券交易所（以下简称“北交所”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）共同搭建测试环境供市场进行全网测试。

请各参测机构认真阅读本测试方案，在测试过程中按照要求进行充分测试。

二、参测机构

1．北京证券交易所

2．全国中小企业股份转让系统有限责任公司

3．中国证券登记结算有限责任公司

4．深圳证券通信有限公司

5．拟开展北交所做市交易业务的证券公司

6. 各提供北交所行情服务的信息商

三、参考技术规范

1．《交易支持平台数据接口规范（V2.1）》

2．《北京证券交易所市场参与者技术系统变更指南之做市交易业务（V1.0）》

四、参测技术系统

1．北交所和全国股转公司交易支持平台全网测试环境

2．中国结算北京市场证券登记结算系统全网测试环境

3．深证通通信系统和深证通金融数据交换平台（FDEP）全网测试环境

4．拟开展北交所做市交易业务证券公司相关测试环境

5. 各提供北交所行情服务的信息商相关测试环境

五、测试时间安排

全网测试时间分别为2023年1月14日（第一次）、2023年2月4日（第二次）。每次全网测试均模拟一个完整交易日：8:30至15:30模拟T日的交易，17:00至20:00模拟T日的日终过程。

| 交易时段 | 北交所竞价交易（做市交易） | 新三板集合竞价 |  | 新三板做市交易 | 公开发行 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基础层 | 创新层 |  | 询价 | 申购 |
| 08:30 | 下发初始行情 |  |  |  |  |  |
| 09:15 | 开市、大宗交易收单 |  |  |  | 询价申报 | 申购申报 |
| 09:25 | 开盘集合竞价 | —— | —— | —— |  |  |
| 09:30 | 连续竞价 | 集合竞价 | 每10分钟一次集合竞价（含9:30） | 做市商双向报价 |  |  |
| 10:30 |  | 集合竞价 |  |  |  |  |
| 11:30 |  | 集合竞价 |  |  |  |  |
| 11:30 | 中午休市 |  |  |  |  |  |
| 13:00 | 下午开市 |  |  |  |  |  |
| 13:00 | 连续竞价 | —— | 每10分钟一次集合竞价(不含13:00) | 做市商双向报价 | 询价申报 | 申购申报 |
| 14:00 |  | 集合竞价 |  |  |  |  |
| 14:57 |  | —— |  |  |  |  |
| 15:00 | 收盘集合竞价 | 集合竞价 |  |  |  |  |
| 15:00-15:30 | 大宗交易 |  |  | 大宗交易、做市商互报实时确认 | —— |  |
| 15:30 | 闭市 |  |  |  |  |  |

六、测试内容

1．验证北交所交易支持平台能正确对做市交易业务各类申报进行检查校验、返回确认结果；能够正确对做市交易业务各类申报进行撮合处理，并发送成交回报和行情信息；能正确发布股票做市信息。

2．验证中国结算北京市场证券登记结算系统能够正确进行日终处理，生成日终数据并发布。

3．验证深证通通信系统能够正确转发证券公司的委托数据和北交所的回报和行情数据。

4．验证拟开展做市交易业务的做市商技术系统能够正确进行前端控制并发送各类委托，做市商日内回转交易可按本所要求配置；能够接收北交所返回的回报和行情数据并进行实时处理，包括连续竞价股票做市商个数等信息的正常接收和揭示；能够按照北交所要求履行做市商报价义务，并支持豁免报价的场景；能够正确接收中国结算发布的日终数据并完成清算交收。

5. 验证各提供北交所行情服务的信息商行情揭示正常。

七、测试场景及相关说明

（一）测试场景

| 北交所 证券代码 | 证券简称 | T日交易参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 除权/除息 | 状态 |
| 430047 | 诺思兰德 | 否 | 正常交易 |
| 831726 | 朱老六 | 否 | 临时停牌 |
| 833819 | 颖泰生物 | 除权除息（每 10股送 1 股派 1 元） | 正常交易 |
| 873821 （发行代码：889301） | 祥瑞生物 | 否 | 定价发行（发行数量：100万，数量范围：100-10万，价格：5元） |
| 873966 （发行代码：889302） | 诺德电子 | 否 | 询价发行（发行数量：网上20万，网下80万，数量范围：100-10万） |

（二）测试要求和说明

| 测试场景 | 测试证券 | 测试要求和说明 |
| --- | --- | --- |
| 做市交易业务 | 430047,831726, 833819 | 做市商进行市价（4类）申报、限价申报和大宗成交确认申报，并覆盖买，卖，撤单。 |
|  |  | 做市商不可进行做市商间互报成交确认申报。 |
|  |  | 做市商只能交易其已经申请加入做市的股票。 |
|  |  | 做市商的单笔申报数量最少为100股，以1股增减，且单边累计申报最低数量应不低于1000股。 |
|  |  | 做市商日内回转交易可按本所要求配置，目前北交所股票不支持回转交易。 |
|  |  | 最大买卖价差： 连续竞价：2%或0.02孰高 集合竞价：3%或0.02孰高 报价时长： 连续竞价：做市报价时长应当不低于交易时间的90%，做市商成交后报价不符合有效报价要求，但在2分钟内恢复有效报价的，补充报价时间计入有效报价时长。 开盘集合竞价：应当于9:20前发布有效报价。有效报价参与次数应当不少于该只股票每月可交易天数的50%。 收盘集合竞价：应当于14:58前发布有效报价。有效报价参与次数应当不少于该只股票每月可交易天数的70%。 |
| 公开发行业务 | 889301,889302 | 做市商可以参与询价和申购，处理规则与其他投资者一致。做市专用证券账户不得参与战略配售。 |
| 做市商数量信息揭示 | 430047,831726, 833819 | 证券信息库（NQXX.DBF）中XXZSSSL字段揭示对应证券的做市商数量，没有做市商的证券该字段默认为0。 |

八、测试数据准备

（一）证券行情信息和证券信息

初始证券行情和初始证券信息以2023年1月13日（第一次）和2023年2月3日（第二次）交易支持平台生产环境收盘证券行情（NQHQ.DBF）和证券信息（NQXX.DBF）为准。

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓

请各参测证券公司通过测试QQ群于2023年1月12日前按要求填报1个做市专用账户，2023年1月13日（第一次）和2023年2月3日（第二次）测试环境准备过程中，各参测证券公司须为该账户配置430047、831726、833819初始持仓666,666股。

其余证券账户及持仓的初始信息以2023年1月13日（第一次）和2023年2月3日（第二次）全国股转系统、北交所和中国结算生产环境日终数据为准。

（三）交易网关、行情网关和结算网关

交易网关、行情网关、结算网关的初始用户与密码以2023年1月13日（第一次）和2023年2月3日（第二次）全国股转公司、北交所、中国结算和深证通生产环境闭市时数据为准。

九、全网测试系统接入方式

（一）参测机构接入深证通

参测机构通过生产环境线路接入深证通提供的全网测试环境，如有问题，及时联系深证通。

（二）参测机构接入中国结算

参见中国结算测试方案。

十、测试要求及注意事项

1.各参测机构应根据北交所做市交易相关技术规范和测试方案，认真做好技术准备和测试环境准备工作，制定详尽的测试计划，并指定专人负责本次全网测试工作。

2.拟开展北交所做市交易业务的证券公司、提供北交所行情服务的信息商应参加测试，并反馈测试报告。

3.在测试过程中，各参测机构应按要求覆盖测试场景，并详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时通过电话（010-63889800）或QQ群（644316849）上报。

4.每轮测试结束后，各参测证券公司应收集各自技术系统的测试情况，于2023年1月14日（第一次）、2023年2月4日（第二次）20:00之前通过BPM提交测试反馈报告（无需盖章）。各参测信息商应按上述时间要求通过邮件提交测试报告（无需盖章），邮件主题和附件名称均为：机构名称+北交所做市交易业务第N次全网测试报告，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。

5.全网测试的数据，包括但不限于交易单元、交易网关等，仅为模拟测试使用，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据，请各参测机构做好生产环境保护。

6.各参测机构应在测试完毕后，做好环境恢复和验证工作，确保下一交易日生产系统正常。

十一、联系方式

| 测试联系单位 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 全国股转公司/北京证券交易所 运行控制中心 | 010-63889800 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-83182222 |
| 测试QQ群 | 全国股转公司交易运行维护群：338167838 北交所做市交易测试群：644316849 |

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

北京证券交易所

深圳证券通信有限公司

二○二三年一月