北京证券交易所

新股发行上市流程优化

仿真测试方案

北京证券交易所

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二〇二三年七月

关于本文档

| 文档名称 | 北京证券交易所新股发行上市流程优化仿真测试方案 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |
| 修订历史 |  |  |
| 版本号 | 修改日期 | 修改说明 |
| V1.0 | 2023.7.1 | 创建本文档 |

目   录

一、测试目的和背景	- 1 -

二、参测机构	- 1 -

三、参测技术系统	- 2 -

四、仿真测试时间安排	- 2 -

五、仿真测试内容	- 3 -

六、测试场景及相关说明	- 4 -

（一）测试证券安排	- 4 -

（二）测试时间安排	- 5 -

（三）测试要求和说明	- 7 -

七、仿真测试数据准备	- 7 -

（一）证券行情信息和证券信息	- 7 -

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓	- 8 -

（三）挂牌公司分层信息	- 8 -

（四）交易网关、行情网关和结算网关	- 8 -

（五）FDEP小站	- 8 -

八、仿真测试系统接入方式	- 9 -

（一）参测机构接入深证通	- 9 -

（二）参测机构接入中国结算	- 9 -

（三）测试相关软件下载	- 9 -

九、测试要求及注意事项	- 9 -

十、联系方式	- 10 -

一、测试目的和背景

为验证北京证券交易所新股发行上市流程优化的技术系统准备情况，北京证券交易所（以下简称“北交所”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）共同搭建测试环境供市场进行仿真测试。

仿真测试各参与者请认真阅读本测试方案，在测试过程中按照要求进行充分测试。

二、参测机构

- 北京证券交易所

- 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

- 中国证券登记结算有限责任公司

- 深圳证券通信有限公司

- 全体证券公司

- 开展北交所业务的基金公司

三、参测技术系统

- 北交所和全国股转公司交易支持平台仿真环境

- 中国结算北京市场证券登记结算系统仿真测试环境、统一账户平台（UAP）全真环境

- 深证通通信系统和深证通金融数据交换平台（FDEP）仿真环境

- 证券公司相关测试环境

- 开展北交所业务的基金公司测试环境

四、仿真测试时间安排

仿真测试：

第一轮：2023年7月10日至2023年7月21日

第二轮：2023年7月24日至2023年7月28日

周一到周五全天开放测试环境。

| 交易时段 | 北交所连续竞价 | 新三板集合竞价 |  | 新三板做市交易 | 公开发行 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基础层 | 创新层 |  | 询价 | 申购 |
| 08:30 | 下发初始行情 |  |  |  |  |  |
| 09:15 | 开市、大宗交易收单 |  |  |  | 询价申报 | 申购申报 |
| 09:25 | 开盘集合竞价 | —— | —— | —— |  |  |
| 09:30 | 连续竞价 | 集合竞价 | 每10分钟一次集合竞价（含9:30） | 做市商双向报价 |  |  |
| 10:30 |  | 集合竞价 |  |  |  |  |
| 11:30 |  | 集合竞价 |  |  |  |  |
| 11:30 | 中午休市 |  |  |  |  |  |
| 13:00 | 下午开市 |  |  |  |  |  |
| 13:00 | 连续竞价 | —— | 每10分钟一次集合竞价(不含13:00) | 做市商双向报价 | 询价申报 | 申购申报 |
| 14:00 |  | 集合竞价 |  |  |  |  |
| 14:57 |  | —— |  |  |  |  |
| 15:00 | 收盘集合竞价 | 集合竞价 |  |  |  |  |
| 15:00-15:30 | 大宗交易 |  |  | 大宗交易、做市商互报实时确认 | —— |  |
| 15:30 | 闭市 |  |  |  |  |  |

五、仿真测试内容

验证各参测机构技术系统已完成北交所新股发行上市流程优化相关改造，达到上线要求。

- 验证北交所能正确对询价申报、申购申报进行检查并返回检查确认结果。能正确对战略配售投资者的询价和申购申报进行剔除。对发行处于询价、申购阶段的证券进行行情揭示。

- 验证中国结算北京市场证券结算系统能够正确进行配售及日终处理，生成相关数据并下发市场。

3．验证深证通通信系统能够正确转发证券公司的委托数据和北交所的回报和行情数据。

4．验证各证券公司、基金公司能够正确发送询价、申购委托，接收北交所返回的回报和行情数据并进行实时处理。能够正确接收并处理北交所返回的NQQR??????.DBF。在申购次日能够正确接收中国结算发布的配售数据并完成资金的解冻、扣款等。

5．验证北交所、全国股转系统、中国结算、深证通、证券公司、基金公司等现有各项交易业务运行正常。

六、测试场景及相关说明

- 测试证券安排

| 发行代码 | 证券代码 | 方式 | 发行量 | 价格 | 申购上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 889200 | 839002 | 定价 | 网上80万股 战略配售20万股 | 申购价2元 | 100-100 |
| 889201 | 839004 | 定价 | 网上1000股 战略配售99.9万股 | 申购价2元 | 1000-1000 |
| 889202 | 831099 | 定价 | 网上10万股 战略配售50万股 | 申购价2元 | 100-10万 |
| 889203 | 839014 | 询价 | 网上1000股 网下1000股 战略配售99.8万股 | 询价有效价格1-5元 申购价2元 | 1000-1000 |
| 889204 | 839005 | 定价 | 网上80万股 战略配售20万股 | 申购价2元 | 100-10万 |
| 889205 | 839011 | 询价 | 网上1千万股 网下1000股 战略配售20万股 | 询价有效价格1-5元 申购价2元 | 100-1000 |
| 889206 | 839003 | 定价 | 网上80万股 战略配售20万股 | 申购价2元 | 100-10万 |
| 889207 | 839007 | 竞价 | 网上80万股 战略配售20万股 | 申购价1-5元 | 100-10万 |
| 889208 | 839009 | 询价 | 网上16万股 网下64万股 战略配售20万股 | 询价有效价格1-5元 申购价2元 | 100-10万 |
| 889209 | 839012 | 询价 | 网上16万股 网下64万股 战略配售20万股 | 询价有效价格1-5元 申购价2元 | 100-10万 |
| 889210 | 839013 | 询价 | 网上16万股 网下64万股 战略配售20万股 | 询价有效价格1-5元 申购价2元 | 100-10万 |
| 889211 | 830948 | 询价 | 网上5万股 网下5万股 战略配售50万股 | 询价有效价格1-5元 申购价2元 | 100-5万 |
| 889212 | 839008 | 询价 | 网上16万股 网下64万股 战略配售20万股 | 询价有效价格1-5元 申购价2元 | 100-10万 |
| 889213 | 839200 | 询价 | 网上16万股 网下64万股 战略配售20万股 | 询价有效价格1-5元 申购价2元 | 100-100 |
| 889214 | 839001 | 定价 | 网上80万股 战略配售20万股 | 申购价2元 | 100-10万 |
| 889215 | 839006 | 竞价 | 网上80万股 战略配售20万股 | 申购价1-5元 | 100-10万 |
| 889216 | 839000 | 定价 | 网上80万股 战略配售20万股 | 申购价2元 | 100-10万 |

- 测试时间安排

| 发行代码 | 证券代码 | 发行日期 | 测试场景 | 发行结果 | 上市日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 889200 | 839002 | 7月12日申购 7月13日配售 | 7月19日开盘前停牌 | 发行成功 | 7月19日 |
| 889201 | 839004 | 7月12日申购 7月13日配售 | —— | 发行成功 | 7月19日 |
| 889202 | 831099 | 7月12日申购 7月13日配售 | —— | 发行成功 | 7月19日 |
| 889203 | 839014 | 7月12日询价 7月14日申购 7月17日配售 | —— | 发行成功 | 7月21日 |
| 889204 | 839005 | 7月13日申购 7月14日配售 | —— | 发行成功 | 7月21日 |
| 889205 | 839011 | 7月13日-7月14日询价 7月18日申购 7月19日配售 | —— | 发行成功 | 7月25日 |
| 889206 | 839003 | 7月14日申购 7月17日配售 | —— | 发行成功 | 7月21日 |
| 889207 | 839007 | 7月14日申购 7月17日配售 | —— | 发行成功 | 7月21日 |
| 889208 | 839009 | 7月17日询价 7月19日申购 7月21日恢复申购 7月24日配售 | 7月19日盘中紧急停牌 | 中止发行后发行成功 | 7月28日 |
| 889209 | 839012 | 7月17日-7月18日询价 7月20日申购 7月21日配售 | —— | 发行成功 | 7月27日 |
| 889210 | 839013 | 7月17日询价 7月19日申购 | —— | 配售失败 | —— |
| 889211 | 830948 | 7月17日-7月18日询价 7月20日申购 7月21日配售 | —— | 发行成功 | 7月27日 |
| 889212 | 839008 | 7月19日询价 | 7月19日开盘前停牌 | 中止发行 | —— |
| 889213 | 839200 | 7月21日询价 7月25日申购 | —— | 申购失败 | —— |
| 889214 | 839001 | 7月25日申购 | 7月25日盘中紧急停牌 | 中止发行 | —— |
| 889215 | 839006 | 7月25日申购 7月26日配售 | —— | 配售失败 | —— |
| 889216 | 839000 | 7月26日申购 | 7月26日开盘前停牌 | 中止发行 | —— |

- 测试要求和说明

| 测试证券 | 测试场景 | 测试要求和说明 |
| --- | --- | --- |
| 所有发行券 | 询价、申购申报 | 能够正常进行询价申报、申购申报，正常冻结资金，支持报单查询，申报上下限参照北交所下发的信息库。 |
|  | 配售 | 可根据结算返回的拉单数据、配售数据完成资金的解冻、扣款等动作 |
|  | 行情发布 | 能够正确接收并处理证券信息库，正常揭示三类发行信息。 |
|  | 数据接收 | 能正确接收和处理北交所通过FDEP下发的NQQR??????.DBF文件，根据文件内容控制网下投资者申购权限和申购数量。 |

七、仿真测试数据准备

（一）证券行情信息和证券信息

证券初始行情信息和初始信息以2023年7月7日（周五）（第一轮）和2023年7月21日（周五）（第二轮）全国股转系统、北交所仿真测试环境收盘行情（NQHQ.DBF）和证券信息（NQXX.DBF）为准。

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓

证券账户及持仓的初始信息以2023年7月7日（周五）（第一轮）和2023年7月21日（周五）（第二轮）全国股转系统、北交所和中国结算仿真测试环境日终数据为准。

（三）挂牌公司分层信息

上市公司、挂牌公司股票分层信息以2023年7月7日（周五）（第一轮）和2023年7月21日（周五）（第二轮）全国股转系统、北交所仿真测试环境日终数据为准。

（四）交易网关、行情网关和结算网关

交易网关、行情网关、结算网关的初始用户与密码以2023年7月7日（周五）（第一轮）和2023年7月21日（周五）（第二轮）全国股转系统、北交所、中国结算和深证通仿真测试环境闭市时数据为准。

（五）FDEP小站

证券公司用于接收询价确认结果文件的FDEP小站号以2023年7月7日（周五）（第一轮）和2023年7月21日（周五）（第二轮）全国股转系统、北交所仿真测试环境闭市时数据为准。北交所FDEP小站号为k0903。

八、仿真测试系统接入方式

（一）参测机构接入深证通

参测机构通过VPN或专线接入深证通提供的仿真测试环境，如有问题，及时联系深证通负责仿真测试的工作人员。测试连接相关参数：

| 名称 | 地址和端口 |
| --- | --- |
| 深证通SSL VPN接入 | https://test.sscc.com |
| 行情TCP | 172.200.1.97:7044 |
| 双向报盘 | 172.200.1.98:7043 |
| CCNET | 172.200.1.89:7013 |
| FDEP | 172.200.1.182:7015/7016 |

（二）参测机构接入中国结算

参测机构接入中国结算北京市场证券登记结算系统仿真测试环境、统一账户平台（UAP）全真环境。

（三）测试相关软件下载

本次测试所需的交易网关、行情网关均为现有生产版本，请在深证通官网或测试QQ群（338167838）下载。

九、测试要求及注意事项

1.各参测机构应认真做好技术准备和测试环境准备工作，制定详尽的测试计划，并指定专人负责本次仿真测试工作。

2.已开展北交所业务的全体证券公司应参加测试。证券公司应通知租用其交易单元的基金公司参加测试。

3.在测试过程中，各参测机构应按要求达到测试用例数量，并详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时通过电话或QQ群与北交所、全国股转公司沟通联系。

4.测试结束后，各证券公司和参测基金公司应收集各自技术系统的测试情况，并于测试结束当日（第一轮：2023年7月21日，第二轮：2023年7月28日）17:00之前通过电子邮件提交测试报告（无需盖章），邮件主题和附件名称均为：机构名称+北交所新股发行上市流程优化第N轮仿真测试报告，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。

十、联系方式

| 仿真测试联系单位（人） | 联系电话 |
| --- | --- |
| 北交所/全国股转公司 运行控制中心 | 010-63889855 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-83182222（运行咨询） 0755-88666462（专线、VPN接入） 0755-88666464（交易、行情） 0755-88666470（CCNET、FDEP） |
| 测试QQ群 | 全国股转公司交易运行维护群：338167838 全国股转北交所技术通知群：536137764 全国股转北交所交易运行维护2群：362089063 |

北京证券交易所

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二○二三年七月