北京证券交易所

新股发行上市流程优化

全网测试方案

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

北京证券交易所

深圳证券通信有限公司

二〇二三年七月

关于本文档

| 文档名称 | 北京证券交易所新股发行上市流程优化全网测试方案 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |
| 修订历史 |  |  |
| 版本号 | 修改日期 | 修改说明 |
| V1.0 | 2023.7.3 | 创建本文档 |

目   录

一、测试目的和背景	- 4 -

二、参测机构	- 4 -

三、参测技术系统	- 5 -

四、测试时间安排	- 5 -

五、测试内容	- 6 -

六、 测试场景及要求	- 7 -

（一） 测试场景	- 7 -

（二）交易类测试要求	- 7 -

七、 测试数据准备	- 8 -

（一）证券行情和证券信息	- 8 -

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓	- 8 -

（三）挂牌公司分层信息	- 8 -

（四）交易网关、行情网关和结算网关	- 9 -

（五）FDEP小站	- 9 -

八、 测试系统接入方式	- 9 -

（一）参测机构接入深证通	- 9 -

（二）参测机构接入中国结算	- 9 -

（三）测试相关软件下载	- 9 -

九、测试要求及注意事项	- 10 -

十、联系方式	- 11 -

一、测试目的和背景

为验证北京证券交易所新股发行上市流程优化技术系统的准备情况，北京证券交易所（以下简称“北交所”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”） 联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、中国证券业协会、深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）共同搭建测试环境供市场进行全网测试。

请各参测机构认真阅读本测试方案，在测试过程中按照要求进行充分测试。

二、参测机构

- 北京证券交易所

- 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

- 中国证券登记结算有限责任公司

- 中国证券业协会

- 深圳证券通信有限公司

- 全体证券公司

- 开展北交所业务的基金公司

三、参测技术系统

1.北交所和全国股转公司交易支持平台全网测试环境

2.中国结算北京市场证券登记结算系统全网测试环境

3.中国证券业协会相关测试环境

4.深证通通信系统和深证通金融数据交换平台（FDEP）全网测试环境

5.证券公司相关测试环境

6.开通北交所业务的基金公司测试环境

四、测试时间安排

全网测试时间分别为2023年8月5日（第一次）、2023年8月12日（第二次）。每次全网测试均模拟一个交易日和两个结算日：8:30至12:00模拟T日的交易，12:00至16:00模拟T日的日终过程，16：00至20：00模拟T+1日的日终过程。

| 交易时段 | 北交所连续竞价 | 新三板集合竞价 |  | 新三板做市交易 | 公开发行 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基础层 | 创新层 |  | 询价 | 申购 |
| T日 |  |  |  |  |  |  |
| 08:30 | 下发初始行情 |  |  |  |  |  |
| 09:15 | 开市、大宗交易收单 |  |  |  | 询价申报 | 申购申报 |
| 09:25 | 开盘集合竞价 | —— | —— | —— |  |  |
| 09:30 | 连续竞价 | 集合竞价 | 集合竞价 | 做市商双向报价 |  |  |
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |
| 10:30 | 中午休市 |  |  |  |  |  |
| 10:35 | 下午开市 |  |  |  |  |  |
| 10:35 | 连续竞价、 收盘集合竞价 | 集合竞价 | 集合竞价 | 做市商双向报价 | 询价申报 | 申购申报 |
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |
| 11:30-12:00 | 大宗交易 |  |  | 大宗交易、做市商互报实时确认 | —— |  |
| 12:00 | 闭市 |  |  |  |  |  |
| 12:00-16:00 | 日终处理 |  |  |  |  |  |
| T+1日 |  |  |  |  |  |  |
| 16:00-20:00 | 日终处理（配售结果下发） |  |  |  |  |  |

五、测试内容

验证各参测机构技术系统已完成北交所新股发行上市流程优化相关改造，达到上线要求。

- 验证北交所能正确对询价申报、申购申报进行检查并返回检查确认结果。能正确对战略配售投资者的询价和申购申报进行剔除。对发行处于询价、申购阶段的证券进行行情揭示。

- 验证中国结算北京市场证券结算系统能够正确进行配售及日终处理，生成相关数据并下发市场。

3．验证深证通通信系统能够正确转发证券公司的委托数据和北交所的回报和行情数据。

4．验证各证券公司、基金公司能够正确发送询价、申购委托，接收北交所返回的回报和行情数据并进行实时处理。能够正确接收并处理北交所返回的NQQR??????.DBF。在申购次日接收中国结算发布的配售数据并完成资金的解冻、扣款等。

5．验证北交所、全国股转系统、中国结算、深证通、证券公司、基金公司等现有各项交易业务运行正常。

- 测试场景及要求

- 测试场景

| 发行代码 | 证券代码 | 发行方式 | 询价、申购日期 | 申购上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 889400 | 874085 | 询价 | T日询价 | 下限100股 上限100万股 |
| 889401 | 874065 | 定价 | T日申购 |  |
| 889402 | 873995 | 定价（日间紧急停牌） |  |  |
| 889403 | 873896 | 竞价 |  |  |

（二）交易类测试要求

| 测试证券 | 测试场景 | 测试要求和说明 |
| --- | --- | --- |
| 所有发行券 | 询价、申购申报 | 能够正常进行询价申报、申购申报，正常冻结资金，支持报单查询。 |
|  | 配售 | 可根据结算返回的拉单数据、配售数据完成资金的解冻、扣款等动作 |
|  | 行情发布 | 能够正确接收并处理证券信息库，正常揭示三类发行信息。 |
|  | 数据接收 | 能正确接收和处理北交所通过FDEP下发的NQQR??????.DBF文件，根据文件内容控制网下投资者申购权限和申购数量。 |

- 测试数据准备

（一）证券行情和证券信息

初始证券行情和初始证券信息以2023年8月4日（周五）（第一次）和2023年8月11日（周五）（第二次）交易支持平台生产环境收盘证券行情（NQHQ.DBF）和证券信息（NQXX.DBF）为准。

（二）证券账户、交易单元、托管单元及持仓

证券账户及持仓的初始信息以2023年8月4日（第一次）和2023年8月11日（第二次）全国股转系统、北交所和中国结算生产环境日终数据为准。

（三）挂牌公司分层信息

上市公司、挂牌公司股票分层信息以2023年8月4日（第一次）和2023年8月11日（第二次）全国股转系统、北交所生产环境日终数据为准。

（四）交易网关、行情网关和结算网关

交易网关、行情网关、结算网关的初始用户与密码以2023年8月4日（第一次）和2023年8月11日（第二次）深证通生产环境闭市时数据为准。

（五）FDEP小站

证券公司用于接收询价确认文件的FDEP小站号以2023年8月4日（第一次）和2023年8月11日（第二次）全国股转系统、北交所生产环境闭市时数据为准。

- 测试系统接入方式

（一）参测机构接入深证通

参测机构通过生产环境线路接入深证通提供的全网测试环境，如有问题，及时联系深证通。

（二）参测机构接入中国结算

参测机构接入中国结算北京市场证券登记结算系统全网测试环境。

（三）测试相关软件下载

本次测试所需的交易网关为现有生产版本，请在深证通官网下载。

九、测试要求及注意事项

1.各参测机构应认真做好技术准备和测试环境准备工作，制定详尽的测试计划，并指定专人负责本次全网测试工作。

2.已开展北交所业务的全体证券公司应参加测试。证券公司应通知租用其交易单元的基金公司参加测试。

3.在测试过程中，各参测机构应按要求达到测试用例数量，并详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时通过电话或QQ群与北交所、全国股转公司沟通联系。

4.测试结束后，各证券公司和参测基金公司应收集各自技术系统的测试情况，并于测试当日（第一次：2023年8月5日，第二次：2023年8月12日）20:00之前通过电子邮件提交测试报告（无需盖章），邮件主题和附件名称均为：机构名称+北交所新股发行上市流程优化第N次全网测试报告，收件邮箱为：techservice@neeq.com.cn。

5. 全网测试的数据，包括但不限于交易单元、交易网关等，仅为模拟测试使用，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据，请各参测机构做好生产环境保护。

6. 各参测机构应在测试完毕后，做好环境恢复和验证工作，确保下一交易日生产系统正常。

十、联系方式

| 测试联系单位 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 全国股转公司/北京证券交易所 运行控制中心 | 010-63889800 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-83182222（运行咨询） 0755-88666462（专线、VPN接入） 0755-88666464（交易、行情） 0755-88666470（CCNET、FDEP） |
| 测试QQ群 | 全国股转公司交易运行维护群：338167838 全国股转北交所技术通知群：536137764 全国股转北交所交易运行维护2群：362089063 |

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

北京证券交易所

深圳证券通信有限公司

二○二三年七月